

«Утверждаю»

Директор МОУ Озёрская ОШ

*должность*

 Н.И.Дубинина

*ФИО*

«01»сентября 2023 г.

*дата*

**«Дорожная карта»**

**По обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов**

**на2023 – 2030годы**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**Озёрская основная школа**

*наименование организации*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 1 | Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 - 2025 | Дубинина Н.И., директор, Кривова Л.Ю.,заместитель директора по УР | Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К 2030 г. созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей- инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы. |
| 2 | Разработка паспорта доступностиорганизации | 2024-2025 | Дубинина Н.И.,директор, | Обеспечена доступностьв здание МОУ Озёрская ОШ и прилегающей территории. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР,Кривова Л.Ю., заместитель директора по УР | Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе МОУ Озёрская ОШ |
| 4 | Участие во Всероссийских конкурсах«Лучшая программа детского отдыха» | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Отобраны лучшие программы и практики для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для последующегораспространения и реализации. |
| 2.Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов |
| 1 | Проведение ремонтных работ, направленных на повышениедоступности организаций отдыха детей и их оздоровления (далее по пунктамПеречислить что именно планируется приобрести и установить)Пример:* установка пандуса;
* оборудование сенсорной комнаты;
* маркировка краевых ступеней лестниц;
 | 2024-2030 | Дубинина Н.И., директор | Проведены ремонтные работы:* установка пандуса;
* оборудование сенсорной комнаты;
* маркировка краевых ступеней лестниц;
* контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами;
 |
| 3.Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенныхфункций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию |

|  |
| --- |
| объектами и услугами |
| 1 | Адаптация официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для детей с нарушением зрения | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР | Официальный сайт МОУ Озёрская ОШ в информационно- телекоммуникационной сети«Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения |
| 2 | Размещение на сайте организацииинформации об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями здоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В.,заместительдиректора по ВР,Кривова Л.Ю.. заместительдиректора по УВР | На официальном сайтеМОУ Озёрская ОШ размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностямиздоровья |
| 3 | Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностямиздоровья | 2023-2026 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВР,Кривова Л.Ю.,заместитель директора по УВР | На официальном сайте МОУ Озёрская ОШ размещены методические материалы по организации отдыха иоздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидами детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023-2026 | Сазонова А.Н.член школьного ППК | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностямиздоровья различных нозологий. |
| 4.Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | Привлечение специалистов- дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми сограниченными возможностями здоровья | 2023 -2030 | Дубинина Н.И., директоршколы | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха | 2023 -2030 | Цыганова Г.В., заместитель директора по ВРКривова Л.Ю.,заместитель директора по УВР | Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностямиздоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного отдыха. |
| 3 | Организация специализированного медицинского сопровождения детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2030 | Медработник | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |